## Slide 1: Rà soát vận hành Perfume Luxe
Kết quả xác minh • rủi ro • kế hoạch chiều
15/10/2026 • Phiên chiều
15 OCT 2026
Perfume Luxe
Notes: Source commit b7e3899. Chỉ sử dụng test/build/HTTP kiểm tra mới trong phiên chiều; bỏ qua kết quả phiên trưa. ASP.NET chạy LocalDB tạm, không dùng Docker.
Build evidence: commit b7e3899. Review date 15/10/2026, afternoon.

## Slide 2: Điểm sáng và điểm còn vướng
404/404 tests pass. Release build 0 warning, 0 error. Ứng dụng khởi động và nâng schema trên LocalDB sạch.
ĐÃ XÁC MINH
Không kiểm tra được UI bằng Chrome. DB sạch chưa có catalog; email SMTP chưa được xác nhận. Có 1 blog alias trả 404.
CẦN THEO DÕI
Notes: Bằng chứng mới: 404 test pass, Release build sạch cảnh báo, app startup trên LocalDB scratch. Browser Computer Use bị policy URL chặn; chỉ làm GET probe. SMTP là cấu hình mặc định tắt trong appsettings.json.
Build evidence: commit b7e3899. Review date 15/10/2026, afternoon.

## Slide 3: Bốn phát hiện cần ưu tiên
Cấu hình mặc định; startup có thể reset mật khẩu tài khoản đã tồn tại.
SoldQuantity mẫu có thể được thêm khi nâng cấp schema.
P1 • Admin
P1 • Flash Sale
Filter trên FragranceNote với quan hệ bắt buộc; hai trường tiền thiếu precision.
/Blog/Index trả 404; catalog trống trên DB sạch.
P2 • EF mapping
P2 • Routes & seed
Notes: Nguồn: src/Perfume.Web/appsettings.Development.json; src/Perfume.Web/Program.cs:79-102, 118-124; src/Perfume.Infrastructure/Data/DatabaseSchemaUpgrader.cs:287-301; src/Perfume.Infrastructure/Data/PerfumeDbContext.cs:83-87, 130-143; src/Perfume.Domain/Entities/EcommerceEntities.cs:32; src/Perfume.Domain/Entities/AdminEntities.cs:23.
Build evidence: commit b7e3899. Review date 15/10/2026, afternoon.

## Slide 4: Checklist trước khi push
Gỡ credential mặc định; startup không reset mật khẩu user hiện hữu.
Xác nhận Blog URL chuẩn; DB sạch có demo catalog lặp an toàn.
BẢO MẬT & DỮ LIỆU
SoldQuantity demo chỉ ở seed Development/test. Chốt filter và precision tiền.
Chạy guest/customer, COD, RBAC, voucher/tồn kho, email, review; build/test Release.
RELEASE & TRẢI NGHIỆM
Notes: Checklist là kế hoạch công việc chưa hoàn thành trong lượt này. Database smoke đã dừng/xóa. Không dùng production/local data thật.
Build evidence: commit b7e3899. Review date 15/10/2026, afternoon.

## Slide 5: Kiểm soát bốn nhóm rủi ro
Schema và dữ liệu seed: migration cộng thêm; không tạo số bán giả trong production.
Credential và quyền admin: bootstrap một lần bằng secret, giữ quyền tối thiểu.
Kịch bản mua hàng: test server-side price, stock, voucher và quyền chủ đơn.
Tích hợp email và Data Protection: cấu hình key/SMTP an toàn theo môi trường.
GIẢM RỦI RO TRƯỚC PILOT
Notes: Các nhóm rủi ro được tổng hợp từ source và cấu hình hiện có, không phải xác nhận production. Nguồn: Program.cs, DatabaseSchemaUpgrader.cs, appsettings.json, CustomerApiController và các test hiện có.
Build evidence: commit b7e3899. Review date 15/10/2026, afternoon.

## Slide 6: Đã xác minh và chưa kiểm chứng
ĐÃ XÁC MINH
404 tests pass; Release build sạch; startup trên database LocalDB tạm; 17 HTTP GET probe.
CHƯA KIỂM CHỨNG
Tương tác UI Chrome; đơn guest/customer end-to-end; email thực tế; giao dịch thanh toán/COD và tồn kho trong kịch bản đầy đủ.
Tách rõ kiểm tra tự động khỏi luồng người dùng thật.
HTTP GET và test suite chưa chứng minh trải nghiệm mua hàng thực tế.
Notes: Kết quả từ lượt chạy chiều 15/10/2026. Probe: 11 HTTP 200, 3 HTTP 302, 2 HTTP 401, 1 HTTP 404. Không dùng dữ liệu phiên trưa.
Build evidence: commit b7e3899. Review date 15/10/2026, afternoon.

## Slide 7: Kế hoạch xử lý chiều nay
Mục tiêu: giảm rủi ro trước push cuối ngày.
Đóng P1 credential/Flash Sale; xử lý EF precision/filter và Blog route.
Chạy kịch bản LocalDB sạch với catalog demo: guest/customer, COD, RBAC, email, voucher, đánh giá.
14:15–15:45
15:45–16:45
16:45–CUỐI NGÀY
Notes: Các khoảng giờ là mục tiêu, chưa phải kết quả. Trong lượt này chỉ test/build và smoke checks đã được xác nhận; các mục sửa, E2E và push còn chờ thực hiện. Chỉ push nội dung phiên chiều, bỏ qua báo cáo test buổi trưa.
Build evidence: commit b7e3899. Review date 15/10/2026, afternoon.